Рафик Загрутдинов: в проблемном ЖК «Терлецкий парк» ведутся фасадные работы
15.04.2024
«В проблемном ЖК «Терлецкий парк» строители приступили к работам по остеклению лоджий первого корпуса. Также в первом корпусе рабочие выполняют фасадные работы по устройству утеплителя, каменную кладку стен. Ведутся пусконаладочные работы по лифтам. Во втором корпусе завершено усиление конструкций на секциях 5 и 7 блока Б. Строители приступили к аналогичным работам на блоке В. Жилой комплекс «Терлецкий парк» расположен в районе Перово по адресу: улица Новогиреевская, вл. 5 (ВАО). Решение о завершении строительства проблемного объекта за счет средств, выделенных из городского бюджета силами городского застройщика, принял Мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
В блоке Б также ведутся фасадные работы по устройству керамогранита. Помимо этого, в блоках А и блоке Б ведется врезка систем отопления – распределительных коллекторов.
В блоке Г строители смонтировали грузопассажирский подъемник и приступили к монтажу в блоке Б.
В блоке Е ведутся работы по демонтажу плит перегородок, штукатурки, кирпичной кладки, квартирных дверей для дальнейших работ по торкретированию.
В блоке Ж ведется регулировка окон, балконных дверей.
Также в жилом комплексе проводится обследование кровель. Уже обследован первый корпус и три секции второго.
В подземном паркинге ведутся покраска и отделка, расшивка швов, откачка воды. Рабочие приступили к монтажу лесов на въезде в паркинг для дальнейшего устройства вентилируемого фасада.
По информации генподрядчика, в работах на объекте задействовано 430 человек.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2023 года №1785-ПП «О совершенствовании структуры органов исполнительной власти города Москвы» полномочия и функции, связанные с завершением строительства проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы Департаменту строительства города Москвы.
«В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2023 года №1785-ПП «О совершенствовании структуры органов исполнительной власти города Москвы» полномочия и функции, связанные с завершением строительства проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы Департаменту строительства города Москвы. В настоящее время силами Департамента строительства города Москвы достраивается 8 проблемных объектов», - ранее отмечал Рафик Загрутдинов.
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