На территории района Чертаново Центральное продолжается подготовка объектов к эксплуатации в осенне-зимний период
29.07.2016
Уважаемые жители района Чертаново Центральное!
На территории района Чертаново Центральное продолжается подготовка объектов жилого (177 домов) к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 гг. в соответствии с графиком.
По состоянию на 29.07.2016 года ресурсоснабжающей организацией ОАО «МОЭК» принято 162 объетов жилого фонда и сдано инспектору Жилищной инспекции ЮАО города Москвы 132 дома.


Адрес страницы: http://chertanovocentr.mos.ru/housing-and-communal-services-and-improvement/gup-des-district-chertanovo-central/detail/3436350.html
Управа района Чертаново Центральное города Москвы
